东南大学成贤学院大学生创新大赛

项目计划书

| 项目名称 | “心语”--大学生心理健康互助平台 |
| --- | --- |
| 团队名称 | 心语科创团队 |
| 项目类别 | 创意组 |
| 项目负责人 | 杨默涵 |
| 所在学院 | 电子与计算机工程学院 |

指导教师：田静

编制日期：2026‑08‑24

目录

1 项目概要	3

2 行业背景与市场分析	4

2.1 政策背景	4

2.2 行业现状	4

2.3 目标市场	4

3 痛点分析与用户需求	4

3.1 用户痛点	4

3.2 用户核心需求	5

4 产品与技术方案	5

4.1 产品整体介绍	5

4.2 技术路线	6

4.3 实施阶段规划	6

5 创新点与核心壁垒	6

6 竞品对标分析	7

7 运营推广方案	7

7.1 试点阶段（本校）	7

7.2 用户运营	7

8 商业模式与社会价值	8

8.1 商业模式（本项目以公益为主）	8

8.2 社会价值	8

9 团队介绍	8

10 项目实施进度规划	8

11 财务预算与规划	9

12 风险识别与应对措施	9

13 知识产权与预期成果	9

14 未来发展规划	10

# 1 项目概要

随着当代大学生心理压力增大，焦虑、抑郁情绪检出率持续走高，传统高校心理健康服务多为被动等待学生求助，存在干预滞后、学生碍于身份不愿主动求助等现实问题。

本项目“心语”大学生心理健康互助平台，基于微信小程序开发，采用自助服务+智能分析+主动预警模式。平台包含心理测评自助服务、匿名树洞倾诉两大基础功能；嵌入经过校园心理文本微调的情感分析模型，对树洞文本做情绪识别，当识别高风险心理信号时自动触发危机预警，推送消息给平台管理员与学校心理中心，实现从被动等待求助到主动监测干预的转变，为高校搭建闭环智慧心理防护体系，守护大学生心理健康。

现阶段项目已经完成需求调研、数据集整理，进入开发阶段；预期完成小程序、后台管理系统、校园场景情感分析模型开发，申请软件著作权1项，优先在本校落地试点，后续向周边高校推广。本项目以公益属性为主，兼顾少量可持续运营模式，致力于解决高校心理服务痛点。

项目一句话简介：以微信小程序为载体，融合自助心理测评、匿名树洞倾诉、AI情感分析与危机主动预警，打造面向高校学生的智慧心理健康互助平台，构建“监测‑预警‑干预”闭环心理防护网。

# 2 行业背景与市场分析

## 2.1 政策背景

国家多次出台文件要求强化高校心理健康教育，推动高校心理健康服务数字化建设，鼓励运用信息化、人工智能手段开展心理筛查、预警、干预工作，健全校园心理危机预防干预体系。各省市教育部门也要求高校完善心理预警机制，扩大心理服务覆盖面。

## 2.2 行业现状

大学生群体心理问题逐年增多，但高校心理咨询中心师资有限，预约周期长。很多学生出于羞耻感，不愿意实名进行心理咨询，情绪无法得到及时宣泄。市面上现有心理小程序大多偏向商业心理咨询，缺少面向校园场景的匿名倾诉、校内危机预警联动能力，情感分析模型对大学生校园语境适配性较差。

## 2.3 目标市场

• 核心市场：在校大学生，优先东南大学成贤学院在校全体学生，后续拓展周边本专科院校。

• B端合作对象：高校学生处、心理健康教育中心。

• 市场机会：高校需要低成本、可落地的数字化心理辅助工具，填补“匿名倾诉‑AI监测‑校内专业干预”的闭环工具缺口。

# 3 痛点分析与用户需求

## 3.1 用户痛点

1. 求助被动，干预滞后：传统心理服务等待学生主动上门，很多高风险学生不会主动求助，等到发现时情况已经加重。

2. 倾诉存在心理负担：学生担心实名倾诉被认出，不敢表达负面情绪，缺少安全匿名情绪出口。

3. 通用AI心理模型不贴合校园场景：通用情感分析模型对校园语境识别不准，误报、漏报风险较高。

4. 线上工具和校内专业资源脱节：市面上心理APP只做测评聊天，无法直接对接学校心理中心，预警信息无法流转到校内干预渠道。

5. 隐私安全顾虑：学生担心倾诉记录泄露，不敢使用线上心理平台。

## 3.2 用户核心需求

1. 匿名安全的情绪倾诉树洞，保障隐私脱敏；

2. 便捷自助心理测评，获取个人心理状态报告和自我调适建议；

3. 高风险情绪可以被及时识别，流转至学校心理中心做专业干预；

4. 操作轻量化，微信小程序无需下载，适配学生碎片化使用。

# 4 产品与技术方案

## 4.1 产品整体介绍

产品由三大部分组成：微信小程序前端、后台管理服务系统、校园场景智能情感分析与危机预警模块。

1. 微信小程序（面向学生用户）

◦ 心理测评自助服务：集成焦虑、抑郁等标准化量表；用户完成测评后生成个性化报告，附带心理调适建议，帮助学生自我觉察心理状态。

◦ 匿名树洞聊天模块：用户匿名发布文字倾诉内容，系统自动脱敏处理；可以查看树洞广场（匿名），进行情绪共情交流；全程保护身份信息。

2. 后台管理系统（面向管理员与学校心理中心）

◦ 用户数据安全存储管理；树洞内容审核管理；

◦ 情感分析模型调度运行；

◦ 风险预警列表查看、预警消息分发记录；

◦ 权限分级：平台管理员、学校心理中心工作人员不同权限。

3. 智能情感分析与危机预警模块

◦ 使用200+条校园心理文本数据集对预训练模型微调，适配大学生语言习惯；

◦ 实时解析树洞文本情绪倾向，识别焦虑、抑郁、自伤等高风险信号；

◦ 设置风险阈值，识别高风险后1小时内向管理员、学校心理中心推送预警信息，打通监测‑预警‑专业干预链路。

## 4.2 技术路线

1. 需求调研与方案设计：校园问卷调研，确定小程序功能、数据集标准、与心理中心对接流程；

2. 数据集优化与模型微调：基于校园心理文本数据集，优化情感分析模型，提升校园场景识别准确率，目标识别准确率≥85%；

3. 小程序前端开发：开发测评、匿名树洞等交互界面；

4. 后台系统开发、模型部署：搭建后端服务，部署情感分析模型，开发预警推送机制；

5. 系统对接：打通和校内心理中心信息流转通道；

6. 多轮测试迭代：功能测试、压力测试、模型精度测试，收集学生反馈迭代优化；

7. 试点落地推广：在校内上线试点，持续收集反馈优化产品。

## 4.3 实施阶段规划

1. 前期（调研与设计）：完成调研，数据集整理，确定技术方案，完成小程序框架设计；

2. 中期（开发测试）：小程序前端开发、模型训练，基础功能内部测试；

3. 后期（部署落地）：完整后台部署，调试预警推送，对接校内心理中心，全系统联调，校内试点上线，建立用户反馈迭代机制。

# 5 创新点与核心壁垒

1. 模式创新：从被动求助转向主动预警干预

区别普通心理测评树洞小程序，把AI情绪识别和高校心理中心打通，实现“学生匿名倾诉‑AI识别风险‑校内专业介入”闭环，解决传统心理服务被动痛点。

2. 模型创新：面向校园心理文本做模型微调

使用校园真实心理文本数据集微调模型，适配大学生表达方式，相比通用大模型，降低漏报误报，负面情绪识别准确率≥85%，更贴合高校场景。

3. 场景创新：兼顾匿名隐私保护与危机干预

采用内容脱敏、身份匿名技术，既保障学生敢倾诉，又能在出现危机风险时触发预警，平衡隐私安全与心理危机干预。

4. 落地创新：直接对接校内心理服务资源

不是独立线上心理产品，而是作为高校心理中心数字化辅助工具，服务学校现有心理工作，更容易落地高校。

核心壁垒：校园场景训练数据集；和高校心理中心的业务对接流程；隐私安全与预警干预之间平衡的业务逻辑。

# 6 竞品对标分析

| 对比维度 | 普通心理测评小程序 | 商业心理咨询APP | “心语”心理健康互助平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 匿名树洞倾诉 | 部分有，无风险识别 | 付费咨询为主，极少树洞 | 匿名树洞+隐私脱敏 |
| 校园定制情感识别模型 | 无，通用关键词过滤 | 通用AI，未针对校园微调 | 校园文本微调模型，≥85%识别准确率 |
| 危机主动预警机制 | 无 | 无，仅人工客服 | 自动识别风险，推送校内心理中心 |
| 对接高校心理中心 | 不支持 | 不支持 | 打通校内干预通道 |
| 定位 | 娱乐化心理测试 | 商业付费心理咨询 | 高校公益辅助心理防护工具 |
| 使用成本 | 部分功能收费 | 收费较高 | 面向在校学生免费使用 |

小结：市面上同类产品要么偏向娱乐测试，要么商业付费；缺少专门面向高校、集成AI预警、对接校内心理中心的免费互助平台，本项目填补该细分空白。

# 7 运营推广方案

## 7.1 试点阶段（本校）

1. 和学院心理工作站、心理协会合作，通过班会、社团宣讲、公众号推送开展推广；

2. 开展线上问卷，收集学生使用反馈，持续迭代产品；

3. 和学校心理中心建立正式对接流程，明确预警信息处理规范。

## 7.2 用户运营

1. 定期发布心理科普内容，提升学生心理健康意识；

2. 建立反馈入口，持续收集学生建议迭代产品；

3. 严格管理树洞社区氛围，杜绝网络暴力，保障社区环境。

# 8 商业模式与社会价值

## 8.1 商业模式（本项目以公益为主）

1. 高校服务模式：面向合作高校，可提供系统部署、模型迭代、运维技术服务（后期可探索收取少量技术服务费，现阶段校内试点免费）；

2. 无面向学生收费项目：小程序全部核心功能对在校学生免费开放，避免经济门槛；

3. 知识产权输出：软件著作权，可作为高校数字化心理建设的备选解决方案。

项目现阶段依托大创项目经费支撑开发，优先实现社会价值，后续探索可持续运营路径。

## 8.2 社会价值

1. 给大学生提供安全、便捷、免费的情绪宣泄渠道与心理自测工具，提升学生心理健康自我管理能力；

2. 帮助高校实现心理风险早识别、早预警，完善校园心理危机防护网，降低心理危机事件发生概率；

3. 探索人工智能技术在高校心理健康领域落地路径，为智慧校园心理建设提供实践案例。

# 9 团队介绍

| 姓名 | 角色 | 学院 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨默涵 | 第一主持人 | 电子与计算机工程学院 | 项目总负责人，产品整体方案，后端开发协 |
| 李晓曼 | 第二主持人 | 电子与计算机工程学院 | 小程序前端设计开发，用户调研，运营策划 |
| 王启轩 | 项目成员 | 电子与计算机工程学院 | 数据集处理，情感分析模型训练调试 |
| 王项玉 | 项目成员 | 电子与计算机工程学院 | 后台管理系统开发，测试、文档整理 |
| 田静 | 指导教师 | 电子与计算机工程学院 | 负责项目技术指导、方案审核，指导项目整体推进 |

团队全部来自电子与计算机工程学院，具备小程序开发、后端开发、AI模型调优相关基础；项目依托学校大创立项（项目编号YCX2026189）开展研究工作，具备完整项目任务书作为支撑。

# 10 项目实施进度规划

时间节点 工作内容

2025‑12 文献查阅，需求调研，问卷发放收集

2026‑01 完成校园心理文本数据集整理与清洗

2026‑02 完成整体方案设计，确定技术路线，小程序框架设计

2026‑05 提交大创中期报告；完成前端基础开发，模型初步训练

2026‑10 系统联调，撰写项目研究报告，多轮功能与模型测试优化

2026‑11 完成全部开发调试，校内试点上线；提交结题材料，申请软件著作权

2026‑12 项目结题，持续收集用户反馈迭代，总结试点经验

# 11 财务预算与规划

项目总经费：1000元，全部为学校大创项目资助经费，自筹0元。

开支项目 金额（元） 说明

业务费‑软著申请费 700 软件著作权申请

业务费‑文献检索费 100 查阅文献、调研资料打印

仪器设备购置费 100 外设配件、调试硬件耗材

材料费 100 打印、宣传物料等

合计 1000

说明：服务器等资源优先使用学校提供资源，降低项目成本。后期若对外推广，可争取高校专项经费支持。

# 12 风险识别与应对措施

1. 技术风险：情感模型识别准确率不足，误报漏报

应对：持续扩充校园心理文本数据集；人工复核预警样本；设置多重风险判定规则，不是单纯依赖AI输出，预警消息推送后仍需要心理老师人工评估，AI仅作为辅助工具，不替代专业心理咨询师。

2. 隐私与伦理风险：用户倾诉信息泄露

应对：数据加密存储，严格脱敏；后台分级权限，日志留痕；严格遵守个人信息保护相关法规；在小程序用户协议明确告知数据用途。

3. 用户接受度风险：学生不信任平台，不愿使用树洞

应对：加强宣传，重点科普匿名保护机制；和心理协会合作，做用户访谈，迭代界面与交互体验。

4. 合作对接风险：学校心理中心对接流程落地困难

应对：项目组持续和校内心理中心沟通，共同制定预警流转工作流程，形成书面工作规范。

5. 伦理边界：AI不能替代专业心理咨询

应对：平台明确声明：本平台AI仅做情绪辅助识别，不提供诊断与治疗；高风险情况全部移交学校心理中心专业人员处理。

# 13 知识产权与预期成果

软件实物成果

1. “心语”大学生心理健康互助微信小程序一套；

2. 平台后台管理系统；

3. 校园场景优化情感分析模型（负面情绪识别准确率≥85%）；

4. 危机预警‑干预推送子系统，实现高风险识别后1小时推送预警信息。

知识产权

1. 申请软件著作权1项：“心语”大学生心理健康互助平台V1.0。

文档成果

调研报告、项目研究报告、测试记录、用户反馈文档，团队成员每人一份心得体会、项目展示材料（电子展板、演示视频）。

# 14 未来发展规划

短期（1年内）

完成本校试点落地，打磨产品，完成软件著作权申请，验证预警机制实际运行效果，收集本校学生使用数据，迭代优化模型精度。

长期（3年）

打造一套成熟可复制的高校智慧心理互助解决方案，为更多高校提供低成本数字化心理防护工具，助力高校心理健康教育数字化建设。